[image: image1.jpg]Region
Orlicko—-TFrebovsko




                              [image: image2.png]aktivni turistika













V Ústí nad Orlicí, 28.11.2008
T i s k o v á   z p r á v a

V pátek 28.11.2008 zasedal již pošesté Řídicí tým projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky. Zástupci svazku obcí Regionu Orlicko – Třebovsko a deseti spolufinancujících partnerských obcí a měst bilancovali dosavadní výsledky budování sítě, zkušenosti s první sezónou provozu a také projednávali dokončení systému, zlepšení údržby a propagaci cyklo&in line drah, nemajících v rámci ČR obdoby. 

Jednání bylo zahájeno slavnostně dobrou zprávou, že se podařilo úspěšně přijmout a vyúčtovat evropské dotace z programu SROP ve výši 61,83 mil. Kč, dotace 15,64 mil Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 9,81 mil. Kč z Pardubického kraje na stěžejní  část sítě cyklostezek o délce 30 km.  Během realizace náročné stavby bylo vyřešeno mnoho technických problémů, a to aniž by došlo k překročení plánovaných nákladů – ty skutečné byly dokonce o 1,46 mil. Kč nižší a činily 112,35 mil. Kč. I když slavnostní otevření obou etap 1. fáze projektu již proběhlo - v září loňského roku to byla stezka z Ústí n.O. do Letohradu, Turistická ubytovna v Cakli a Zpřístupnění hradu Lanšperka a letos v dubnu se otevíraly stezky z Ústí nad Orlicí do České Třebové a do Bezpráví, vlastní „zúřadování dotací“ a majetkoprávní vypořádání trvá podstatně déle a stále se na něm intenzivně pracuje. 
Druhou velice příznivou zprávou pro Řídící tým je skutečnost, že uspěla žádost o dotaci 18,89 mil. Kč z Regionálního operačního programu na 2. fázi celkového projektu, tedy na cyklostezku z Bezpráví do Chocně o zbývající délce 10 km. Tato stavba, s plánovanými náklady 27,69 mil. Kč je na prahu výběru dodavatelů a její realizace se většinově uskuteční v roce 2009 se snahou co nejdříve úsek otevřít pro veřejnost, možná ještě na sklonku léta. Celkové investiční náklady na celou 40 km síť těsně překročí hranici 140 mil. Kč. 

Dlouhá debata probíhala okolo provozu a údržby cyklostezek. Zkušenost s první sezónou ukázala, co dovedou přírodní živly, kdy musel svazek obcí opravovat úsek u Hnátnice narušený přívalovým deštěm, a také co dovedou vandalové – provozovatel musel zbytečně vynakládat prostředky na obnovu zničených odpočívadel, rozkopaných košů a ukradených světel. Údržba je smluvně zajištěna a přibližně jednou za měsíc probíhalo zametání, 2 x za rok byly posekány příkopy, 13 x ročně je sjednán odvoz odpadků. Z hlediska příznivců kolečkového bruslení, pro které je základem kvalitní a čistý povrch stezek, se však tato četnost zejména v lesních úsecích ukázala být nedostatečná. Vzhledem k oblibě kolečkového bruslení, o které dle monitoringu zájem stále stoupá, Řídicí tým rozhodl pro rok 2009 údržbu zlepšit. Zejména objedná u místních firem služby cestářů, kteří budou v plné sezóně pravidelně projíždět stezky a ručně na stezkách uklízet. Když k zametání, sečení, odvozu odpadků přičteme úhradu pojistného, pravidelné revize lávek a prolézaček s jejich údržbou, prohlídky odvodňovacích systémů, související řízení a evidenci, dostaneme se na částku přibližně 1 milion korun ročně. Region Orlicko – Třebovsko nutně potřebuje na takto kvalitní údržbu získat dodatečné zdroje. Ty vidí v možnosti reklamy firem na 10 bilboardech, rozmístěných po stezkách a s jejich pronájmem nyní oslovuje podnikatelskou veřejnost. Druhým zdrojem bude možnost sponzorování údržby širokou veřejností, kterou region osloví prostřednictvím médií a webových stránek již v blízké době. I drobné sponzorské dary, zveřejňované průběžně na webu a na některých místech stezek tak mohou velmi pomoci zkvalitnit uživatelský komfort. Co se týká zimní údržby, neuvažuje Řídicí tým vzhledem k efektivitě (počet uživatelů, průběh posledních zim v údolích) o souvislém protahování stezek pro jízdu na kole ani vytváření stop pro lyžaře. Stezka bude udržována zhruba od začátku dubna do konce října, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji podmínek konkrétní sezóny.
Zmíněna byla i velmi důležitá okolnost, kterou je chování uživatelů cyklostezek, které nejsou ani nemohou být určeny výlučně pro cyklisty či bruslaře. Slouží totiž i jiným oprávněným – těm, které dopravní předpisy zahrnují pod pojem „dopravní obsluha“, patří sem tedy majitelé domů a jejich obyvatelé, majitelé nebo nájemci lesů a polí a luk, provozovatelé řeky i dráhy – ti všichni se po komunikaci pohybují oprávněně. Sportovní veřejnost je stejně jako všichni ostatní účastnící povinna se chovat podle pravidel silničního provozu a v souladu s místním dopravním značením, prostě je třeba být k sobě navzájem ohleduplní.
Nejbouřlivější diskuse probíhala nad doplňujícími investicemi, o nichž při efektivním hospodaření a promyšleném užití úvěrů mohou financující obce ještě v určité malé míře uvažovat. Schválena byla realizace již vyprojektovaného parkoviště na začátku stezky v Letohradě v roce 2009 a dále menší parkovací plochy v Černovíru a Klopotech v letech 2009 - 2010. To jsou vysledovaná místa, kde stojí auta hlavně zájemců o in line a rodin s malými dětmi. Projednávány byl také prvky zvyšující bezpečnost stezek. Značení je doplňováno průběžně, instalována budou zpětná zrcadla. Naopak zábradlí na obtížných sjezdech pro začínající kolečkové bruslaře bylo jen podmíněně schváleno. Hlavní debata se však týkala spojky mezi Valdštejnem a rybníkem  Šušek v Písečné. Tato spojka o délce cca 1,5 km, která by celý systém skvěle napojila na Žamberk a Žampach, je velice žádaná veřejností. Dnes cyklisté jezdí po nezpevněné a často blátivé cestě. Náklady na spojku se však dle studie blíží k 7 mil. Kč a i kdyby se podařilo získat dotaci, zbývá ke spolufinancování 2,5 mil. Kč, se kterými se původně nepočítalo. Zástupci deseti financujících partnerů se rozhodli úsek spolufinancovat, pokud přispějí i obec Hnátnice (na jejímž katastru se úsek nachází) a další obce mající z propojení hlavní prospěch, jako je Písečná a Žamberk. Hledat se bude také komfortní propojení na cyklostezku z Letohradu do Žamberka, kterou bude sousední Sdružení obcí Orlicko budovat v roce 2009. 
Po první zatěžkávací zkoušce se v dalších letech chystá také větší propagace unikátní sítě stezek. Na veletrzích a přes infocentra bude nadále distribuován upoutávkový materiál cyklo&in line, jehož druhý reprint završí třetí desítku tisíc výtisků. Do konce roku bude na webu www.orlicko-trebovsko.cz konečně umístěn tolik poptávaný podrobný popis stezek, vysvětlující např. i místa pro zaparkování, obtížnější úseky pro in line, občerstvení, ubytování apod. a o něco později bude doplněn interaktivní mapou. Speciální tištěný materiál nebo mapa v nejbližší době nebude vydávána, ale informace o stezkách mají všichni plošní vydavatelé turistických map jako je ShoCart nebo KČT. Zveřejněny budou také výsledky dvouletého monitoringu využití stezek s grafy. Mezi propagační novinky a svátky všech příznivců cyklistiky, in-line a sportu, bude patřit otevření sezóny v dubnu a ukončení sezóny v říjnu na stezkách. Vyhlášena bude také soutěž o nejlepší fotografii na stezce roku 2009. Velká kampaň, financovaná také z evropských fondů, se chystá od roku 2010 v rámci celé turistické oblasti. To vše spěje k vnímání Regionu Orlicko – Třebovska jako              in-linového království Východních Čech a celé ĆR. 
Bližší informace a fotografickou dokumentaci poskytne : 

Management projektu – OHGS s.r.o.: RNDr. Renata Šedová, tel. 603 956 870, sedova@ohgs.cz, Pavel Neumeister, tel. 728 954 076, neumeister@ohgs.cz 

Investor : Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko, Mgr. Luboš Bäuchel – předseda svazku obcí (tel.777 736 319, bauchel@muuo.cz )
